# DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN Y PLAN DE TRABAJO

Proyecto: MedicalAppointments_v2

Documento: Reporte de Avance e Inicio de Proyecto

Plataforma de Almacenamiento: Repositorio GitHub

## 1. Introducción

El presente documento establece la propuesta técnica y el plan de trabajo para el desarrollo del proyecto MedicalAppointments_v2. El objetivo principal de este sistema es implementar un prototipo web que permita gestionar los procesos fundamentales de una clínica médica, abarcando desde el registro inicial de los involucrados hasta el control de citas y el seguimiento de las consultas realizadas, integrando además un esquema de seguridad de acceso basado en usuarios y roles.

## 2. Alcance del Prototipo y Estructura de Microservicios

Para garantizar una entrega funcional dentro de los tiempos estipulados y demostrar la viabilidad del sistema, el prototipo se centrará en la implementación de módulos distribuidos como microservicios independientes.

## Organización de Módulos y Microservicios

- Catálogos / Seguridad / Usuarios

Microservicio Pacientes

Microservicio Médicos

Microservicio Usuarios

Microservicio Roles

Microservicio Permisos

- Agenda y Atención

Microservicio Citas

Microservicio Consultorios

Microservicio Atenciones

- Expediente Clínico

Microservicio Expedientes_Clínicos

Microservicio Diagnósticos

- Tratamientos y Medicamentos

Microservicio Medicamentos

Microservicio Prescripciones

- Administración y Auditoría

Microservicio Auditoría

Microservicio Notificaciones

## 3. Justificación Técnica

La selección de este esquema modular y de microservicios se fundamenta en los siguientes criterios de arquitectura de software y gestión de proyectos:

- Desacoplamiento y Escalabilidad: Cada módulo funciona como un microservicio independiente, lo que permite escalar el prototipo hacia un sistema completo de nivel empresarial sin reestructurar la arquitectura base.

- Cobertura de la Ruta Crítica: Se atiende el ciclo básico de atención médica en su totalidad (Registro -> Agenda -> Consulta -> Seguimiento) dividiendo las responsabilidades de forma clara.

- Eficiencia Operativa: Permite validar el funcionamiento central del sistema mediante servicios distribuidos, facilitando el desarrollo paralelo y la integración progresiva.

## 4. Arquitectura Propuesta

El desarrollo del sistema utilizará un enfoque desacoplado basado en arquitectura SPA (Single Page Application) para el Frontend, comunicándose vía API REST con un backend distribuido en microservicios:

| Componente | Tecnología / Enfoque |
| --- | --- |
| Frontend | Angular (TypeScript, RxJS, Angular Router, Formularios Reactivos) |
| Backend | Node.js (Servicios API REST para los microservicios) |
| Base de Datos | SQL (Base de datos relacional) |
| Arquitectura | Frontend SPA desacoplado conectado a Microservicios independientes mediante API REST |
| Repositorio | GitHub (MedicalAppointments_v2) |

.

## 6. Resultados Esperados

Al finalizar el ciclo de desarrollo definido en el plan de trabajo, el proyecto entregará:

Un prototipo ligero y altamente escalable con arquitectura de microservicios integrados vía API REST.

Una interfaz responsiva e interactiva desarrollada en Angular, respaldada por Node.js y base de datos SQL.

Un flujo operativo probado que abarque desde la autenticación hasta la gestión clínica.

Un repositorio estructurado en GitHub con código modular, documentado y con la arquitectura lista para crecer hacia un sistema completo.